DỰ ÁN QUẢN LÝ CỬA HÀNG LINH KIỆN MÁY TÍNH-

QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm 13 | |
| Phan Y Biển | 12520026 |
| Nguyễn Văn Cảnh | 12520034 |
| Vũ Thành Nhân | 12520302 |
| Hồ Thị Thanh Thảo | 12520406 |

**DỰ ĐOÁN CHI PHÍ CHI TRẢ CHO NHÂN VIÊN**

+ Chi phí chi trả cho các thành viên trong nhóm thực hiện dự án Quản lý Cửa hàng linh kiện máy tính :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ Tên Nhân Sự | Tiền Lương( tính theo giờ hành chính) | Ghi Chú |
| 1 | Hồ Thị Thanh Thảo | 100 ngàn/ giờ | Trưởng nhóm |
| 2 | Phan Y Biển | 80 ngàn/ giờ | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Văn Uy | 80 ngày / giờ | Thành viên |
| 4 | Nguyễn Phi Viễn | 80 ngàn/ giờ | Thành viên |

* Chi phí trả cho Quản trị dự án:

Thời gian: 540 (giờ)

Giờ công: 100 ngàn (VNĐ)

Tổng thu nhập: 100\*540 = 54 triệu (VNĐ)

* Tổng ngân sách cho các thành viên còn lại:

Giờ công: 80 ngàn (VNĐ)

Thời gian: Y Biển (480 giờ), Văn Uy (520 giờ), Phi Viễn (460 giờ)

Thu nhập của từng thành viên:

Hoàng Vũ: 80\*480 = 38.400.000

Văn Uy: 80\*520 = 41.600.000

Phi Viễn: 80\*460 = 36.800.000

* Tổng ngân sách chi trả cho nhân viên của dự án: 170.800.000 (VNĐ)