**DỰ ÁN QUẢN LÝ CỬA HÀNG LINH KIỆN MÁY TÍNH-**

**QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT**

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm 13 | |
| Phan Y Biển | 12520026 |
| Nguyễn Văn Cảnh | 12520034 |
| Vũ Thành Nhân | 12520302 |
| Hồ Thị Thanh Thảo | 12520406 |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Thời gian:** 8h00-10h30 ngày 20/12/2015

**Địa điểm:** Phòng tự học, nhà BA2, kí túc xác khu B, ĐHQG Tp HCM

**Nội dung:**

1. **Thành phần tham gia**

- Hồ Thị Thanh Thảo

- Phan Y Biển

- Nguyễn Văn Cảnh

- Vũ Thành Nhân

1. **Nội dung họp nhóm**

* Tìm phương án mới cho vấn đề thay đổi nghiệp vụ quản lý kho.
* Kiểm tra tiến độ, tình hình cá nhân.

1. **Chương trình thảo luận**

|  |  |
| --- | --- |
| 8h-8h15: | BẮT ĐẦU |
|  | Nhóm trưởng nói qua lý do triệu tập và tình hình nhóm. Thông tin về thay đổi deadline từ phía khách hàng |
| 8h15-9h00: | Lần lược từng thành viên trình báo khối lượng công việc của mình, tiến độ, đã làm được bao nhiêu và những khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển module của mình. |
| 9h00-9h30 | Nhân báo cáo về vấn đề thay đổi trong Nghiệp vụ quản lý ko.   * Lúc đầu, theo yêu cầu từ khách hàng, các chức năng kho được liệt kê rất nhiều. Bao gồm quản lý nhiều kho, quản lý kho theo gian, quản lý nhà phân phối, quản lý việc xuất nhập kho, quản lý sản phẩm. * Nhưng xét thấy cửa hàng hiện tại chỉ có một chi nhánh, chỉ lấy hàng từ một nhà phân phối duy nhất là FPT, nên Nhân đề nghị giảm bớt các nghiệp vụ không cần thiết. * Cần họp mặt với khách hàng để thông báo sự thay đổi này và đưa ra quyết định, hướng giải quyết. |
| 9h30-10h15 | THẢO LUẬN |
|  | * Phân tích dựa trên tài liệu khách hàng và phỏng vấn cho thấy đã có sự nhầm lẫn trong mong muốn của khách hàng với phát biểu bài toán * Nhóm trưởng quyết định thay đổi nghiệp vụ quản lý kho thành quản quản lý sản phẩm * Với việc thay đổi này, nhóm sẽ phải chỉnh sửa WBS và giảm bớt chi phí. * Nhóm trưởng sẽ trực tiếp thảo luận với khách hàng để thông báo đến sự thay đổi này |
| 10h15-10h30 | TỔNG KẾT |
|  | Tổng kết các ý kiến trao đổi, thống nhất phương hướng giải quyết của nhóm trưởng, và tuyên bố buổi họp kết thúc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhóm trưởng**  **Hồ Thị Thanh Thảo** | **TM.Nhóm trưởng**  **Thư kí**  **Phan Y Biển** |