TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỐNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



**BÁO CÁO MÔN HỌC**

Tên đề tài:

**DỰ ÁN QUẢN LÝ CỬA HÀNG LINH KIỆN VÀ MÁY TÍNH**

**GVHD**: ThS. Nguyễn Thi Thanh Trúc

**Môn học:** Quản lý dự án công nghệ thông tin

**Lớp**: SE340.G11.

**Nhóm thực hiện**: Nhóm 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên, MSSV | Chịu trách nhiệm | Mã số sinh viên | Email |
|  | Hồ Thị Thanh Thảo | Nhóm trưởng | 12520406 | thaoho21294@gmail.com |
|  | Phan Y Biển | Thành viên | 12520026 | 12520026@gm.uit.edu.vn |
|  | Nguyễn Văn Cảnh | Thành viên | 12520034 | 12520034@gm.uit.edu.vn |
|  | Vũ Thành Nhân | Thành viên | 12520302 | 12520302@gm.uit.edu.vn |

***TP.HCM, Tháng 1 năm 2016***

**LỜI NÓI ĐẦU**

* Nói lên ý nghĩa của việc thực hiện đề tài và giới thiệu cái tên đề tài vào chổ này
* Giới thiệu về sự cần thiết của quản lý dự án
* Mục đích làm đề tài này

**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN**

**MỤC LỤC**

**GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI**

Trong đề tài này, chúng em sẽ trình bày các công việc quản lý dự án phát triển phần mềm quản lý của hàng linh kiện và máy tính. Phần mềm là công cụ hỗ trợ cho việc buôn bán, nhân sự, xuất nhập hàng của công ty bán linh kiên và máy tính. Phần mềm được xây dựng theo quy trình phát triển phần mềm hướng đối tượng và quy trình thác nước. Vì vậy thời gian đầu tư vào vào quy trình thiết kế là tương đối nhiều.

Phần mềm với quy mô nhỏ bao gồm hơn 20 chức năng được thực hiện trong vòng hơn 4 tháng.

Mục tiêu của dự án là làm sao cân đối được những ràng buộc dự án về phạm vi, chất lượng, lịch biểu, ngân sách, tài nguyên, rủi ro.

Chúng em sẽ trình bày theo quy trình quản lý dự án chuẩn bao gồm 5 quy trình nhỏ:

1. Qui trình khởi động (Initiate)
2. Qui trình lập kế hoạch (Plan)
3. Qui trình thực thi (Execute)
4. Qui trình điều khiển (Control)
5. Qui trình kết thúc (Close-out)



Các công việc trong mỗi quy trình sẽ được trình bày chi tiết.

**Phần 1: Khởi động**

Mở đầu:

Một dự án bắt đầu cần được xác định rõ bài toán, các yêu cầu của dự án, phân tích độ ưu tiên, tính khả thi, lựa chọn nhân lực. Ở giai đoạn này, chúng ta cần tìm hiểu rõ về dự án, khảo sát, viết ra những mục tiêu, những yếu tố quyết định của dự án.

Nhiệm vụ 1: Khảo sát thông tin liên quan đến dự án

Nhiệm vụ 2: Tiêu chí chọn người quản trị dự án

Nhiệm vụ 3: Tuyên bố dự án

Nhiệm vụ 4: Đánh giá tình hình tài chính

Kết phần

**Phần 2: Lập kế hoạch**

Mở đầu

Nhiệm vụ 1: Mô tả dream team

Nhiệm vụ 2: Hợp đồng nhóm (team contract)

Nhiệm vụ 3: Phát biểu phạm vi

Nhiệm vụ 4: Biểm đồ phân rã công việc công việc WBS

Nhiệm vụ 5: Lịch biểu của dự án (vẽ gantt)

Nhiệm vụ 5: Danh mục các rủi ro

Kết phần

**Phần 3: Thực thi**

Mở phần

Nhiệm vụ 1: Biên bản họp nhóm

Nhiệm vụ 3: Báo cáo điểm mốc

Kết phần

**Phần 4: Kiểm soát**

Mở phần

Nhiệm vụ 1: Bảng WBS sau thay đổi

Nhiệm vụ 2: Bảng ước lượng chi phí sau thay đổi

Kết phần

**Phần 5: Kết thúc**

Mở đầu

Nhiệm vụ 1: Báo cáo tổng kết.

Nhiệm vụ 2: Báo cáo bài học kinh nghiệm

Kết phần