## Slide 1: Báo cáo tiến độ dự án
Trường đại học Công Nghệ Thông Tin
Ngày: 13/11/2015
Người viết: Hồ Thị Thanh Thảo
Dự án quản lý cửa hàng máy tính

## Slide 2: Dự án quản lý cửa hàng máy tính
Mục tiêu và các giai đoạn dự án:
  Nghiên cứu hệ thống quản lý cho cửa hàng bán thiết bị máy tính loại nhỏ.
  Khảo sát tính khả thi của dự án, khảo sát hoạt động của cửa hàng.
  Phát biểu bài toán, mô tả hệ thống dưới góc nhìn người dùng. Từ đó xác định các chức năng cần thiết của hệ thống.
  Đặt ra các câu hỏi cho người dùng để làm sáng tỏ quy trình nghiệp vụ.
  Chọn phương pháp thiết kế, quy trình, công nghệ.
  Thực hiện các bước phân tích, thiết kết, cài đặt, kiểm tra hệ thống.
  Kiểm soát liên tục về phạm vi và tiến độ.
  Báo cáo kết quả tổng kết và bài học kinh nghiệm.

## Slide 3: Khởi động dự án
  Dự toán chi phí và lợi nhuận:
    + Trình bày bảng phân tích nghiệp vụ NPV, ROI, Payback.
    + Chi phí gờ công và chi phí lương cho nhân sự.
  Nghiên cứu khảo sát các dự án tương tự về chức năng và các thành phần của hệ thống
  Tính toán và đưa ra mô hình trọng số các chức năng để triển khai.

## Slide 4: Dự án quản lý cửa hàng máy tính
Thầy Phạm Thi Vương
Chủ đầu tư
Nguyễn Văn Cảnh Trưởng nhóm
Cố vấn nghiệp vụ
Trần Văn A
Hồ Thị Thanh Thảo (Developer, Tester, PM)
Phan Y Biển
(Developer, Tester)
Vũ Thành Nhân
(Developer, BA)
Nguyễn Văn Cảnh (Developer, QA)
Nhân lực

## Slide 5: Hoạch định dự án
Những khó khăn, thách thức và hướng giải quyết
  Khó khăn về thời gian, về đáp ứng thời gian mà chủ đầu tư đặt ra là trong vòng 2 tuần hoàn thành tài liệu phân tích yêu cầu (use case, activity diagram, sequence diagram, Q&A):
    Tăng chi phí đầu tư.
    Tăng tốc độ cũng như thời gian làm việc của mỗi cá nhân.
    Kiểm soát chặc chẽ về phạm vi.
    Họp nhóm thường xuyên để kiểm soát tiến độ
  Trình độ tay nghề của nhân viên chưa cao:
    Cần tổ chức đào tạo thêm về kiến thức quy trình, công nghệ, kiểm thử
  Nghiệp vụ còn chưa rõ ràng
    Tăng số buổi gặp khách hàng.
    Tích cực đưa ra các câu hỏi sớm và cụ thể.

## Slide 6: Thực hiện dự án
Tăng cường làm việc ngoài giờ.
Tổ chức họp nhóm thường xuyên và theo dõi tiến độ công việc thành viên nhóm.
Nội bộ chưa có sự thống nhất.
Chi phí phát sinh.

## Slide 7: [Dự án quản lý cửa hàng máy tính]
Báo cáo một số công việc đã thực hiện:
  Lập tuyên bố dự án
  Lập Biên bản nhóm
  Đánh giá tình hình tài chính
  Mô tả tài liệu dự án
  Xây dựng bảng phân bố công việc.
  Lập ma trận xác xuất và tác động.
  Sơ đồ use case, mô tả use case.
Tổng hợp các báo cáo cá nhân
Nêu lên những khó khăn và giả quyết
Đề ra phương hướng và kế hoạch tiếp theo

## Slide 8: [Dự án quản lý cửa hàng máy tính]
Sơ lược về phạm vi dự án:
Phát biểu bài toán
  Xác định phạm vi nghiệp vụ
  Viết mô tả- user story
Lên kế hoạch dự án
  Thống nhất công cụ, công nghệ
  Convention
Học định kỳ hàng tuần
Viết tài liệu Q&A

## Slide 9: [Dự án quản lý cửa hàng máy tính]
Xác định phân tích yêu cầu
  Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng
  Tạo tài liệu usecase
    Vẽ sơ đồ usecase
    Đặc tả usecase
    Phát thảo giao diện
  Tạo tài liệu SRS- Software Requirement Specification
    Vẽ sơ đồ trạng thái- Activity Diagram
    Đặc tả chức năng
  Tạo tài liệu mô tả hệ thống
    Vẽ Sequence diagram
    Vẽ Class Diagram

## Slide 10: [Dự án quản lý cửa hàng máy tính]
Thiết kế
  Thiết kế giao diện
    Vẽ sơ đồ các màn hình
    Thiết kế từng màn hình
  Thiết kế dữ liệu
    Xác định các loại thực thể và thuộc tính
    Vẽ ERD
Coding
  Cài đặt từng chức năng
  Viết Unit Test

## Slide 11: Kiểm soát dự án
Phân tích và đưa ra những chiến lược ngăn chặn vượt phạm vi.
Xác định chính xác ngân sách gia tăng bảo đảm lợi nhuận thu được từ dự án.
Kiểm soát nhân sự để đảm bảo yêu cầu công việc.
Chú trọng khảo sát trực tiếp.
Báo cáo họp nhóm định kì.
Khảo sát tính toán nghiệp vụ khi gia tăng ngân sách đầu tư.

## Slide 12: Kết quả tổng kết
Đảm bảo tiến độ đề ra dự án.
Hệ thống phần mềm đảm bảo đạt yêu cầu tuy còn hạn chế một số chức năng sẽ triển khai thêm ở phiên bản sau
Có những đáng giá tốt từ khách hàng, nhà nghiên cứu khảo sát.

## Slide 13: The End